# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## بسته‌بنـدي مـواد غـذايي با ظرفيت بسته بندي 1200 تن مواد پودري در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودري ) ظرفيت : 1200 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كل: 1388 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 138 ميليون ريال سهم تســهيلات: 1250 ميليون ريال سود ويژه : 15/997 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : شانزده نفر دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه

مقدمــه :

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع ادويه جات ، و ساير محصولات غذايي پودر شده ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 54 | 30 | 1800 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 3/3 2/2 8 | 5 6 10 20 | 1800مترمربع 550مترمربع 220مترمربع 400مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 4 |
| 5/22 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 40 5/112 24 12 | 400 400 450 400 400 | 150 100 250 60 30 | انبار مواد اوليه انبارمحصول سالن توليد و آزمايشگاه اداري و سرويس نگهباني و تاسيسات | 1 2 3 4 5 |
| 5/248 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | تـعداد | شـــــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 210 40 10 | 3 2 1 | بسته‌بندي پودري 20تا1000گرمي (20تا60بسته در دقيقه ) آسياب و بالابر نوار نقاله | 1 2 3 |
| 260 | جــــــمـــــــع |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 30 4 10 8 5 5 | حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر كابل و تابلوهاي برق حق انشعاب آب و لوله كشي تانكر 2500 ليتري سوخت سيستم سرمايش و گرمايش سيستم اطفاي حريق | 1 2 3 4 5 6 |
| 62 | جــــمــــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 1 | 78 5/0 | 1 2 | وانت نيـسان تريلر دستي | 1 2 |
| 79 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 2 1 1 | خط تلفـن و دستگاه فاكس ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 4 4 2 | تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش | 1 2 3 |
| 10 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 54 271 260 79 62 7 10 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 743 | جــــمــــع |
| 37 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 780 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1215 450 3150 2000 180 40 | 5400 2000 9000 5000 12000 33/0 | 225 تن 225 تن 350 تن 400 تن 15 تن 120000عدد | برنج آرد گندم نخود خام انواع ادويه جات سلوفون ( وچاپ ) كيسه حمل محصول | 1 2 3 4 5 6 |
| 7035 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 14 2/25 8/37 2/67 2/11 2/11 14 | 2/1 1 9/0 9/0 8/0 8/0 8/0 1 | 1 1 2 3 6 1 1 1 | مدير طرح مسئول فني كارمند مالي و اداري كارگر ماهر كارگر ساده راننده نگهبان و سرايدار انباردار | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 9/38 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 3/236 | - | 16 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/5 5/2 4/10 9/7 7/0 | 2% 4% 4% 10% 10% | 271 62 260 79 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 9/26 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/27 4/7 26 9/7 7/0 | 10% 12% 10% 10% 10% | 271 62 260 79 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 1/69 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75/18 9/3 28/1 72/0 | 250 650 160 120 | 75000 6000 8000 6000 | كيلووات ساعت ليتر ليتر متر مكعب | برق بنزيـن نفت سفيد آب |
| 65/24 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 7035 3/236 9/26 1/69 65/24 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 95/7391 | جــــمــــع |
| 6/369 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 55/7761 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره يك‌ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 25/586 69/19 06/2 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 608 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 780 608 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 1388 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش‌واحد (ريال) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 390 540 1020 3480 500 2800 | 300000 300000 300000 300000 1200000 100000 4000000 | 700 1300 1800 3400 2900 5000 700 | آرد گندم در بسته‌هاي250گرمي آرد گندم در بسته‌هاي500گرمي آرد برنج در بسته‌هاي250گرمي آرد برنج در بسته‌هاي500گرمي آرد نخودچي در بسته‌هاي250گرمي آرد نخودچي در بسته‌هاي500گرمي ادويه‌جات در بسته‌هاي100گرمي | 1 2 3 4 5 6 7 |
| ### 8940 | جــــــــمـــــــــع |  |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 5/2 8/178 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 3/181 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 8940 | درآمد ( فروش ) |
| 55/7761 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 45/1178 | سود ناويژه |
| 8/178 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 65/999 | سود عملياتي |
| 5/2 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 15/997 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 11/1 سال ( تقريبا 14 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 7035 | - | 0 | 100 | 7035 | مواداوليه |
| 3/236 | 65 | 6/153 | 35 | 7/82 | حقوق و دستمزد |
| 65/24 | 20 | 93/4 | 80 | 72/19 | سوخت و انرژي |
| 9/26 | 20 | 38/5 | 80 | 52/21 | تعمير و نگهداري |
| 1/69 | 100 | 1/69 | - | 0 | استـهلاك |
| 8/178 | - | 0 | 100 | 8/178 | توزيع و فروش |
| 5/2 | 100 | 5/2 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 6/369 | 15 | 44/55 | 85 | 16/314 | پيش بيني نشده |
| 85/7942 | - | 95/290 | - | 9/7651 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل59/22%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 1250 ميليون ريال 12 ماه 16% 200 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 1450 ميليون ريال 36 ماه 16% 348 ميليون ريال 548 ميليون ريال 67/182 ميليون ريال 67/416 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67/416 | 67/416 | 67/416 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 67/182 | 67/182 | 67/182 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 34/599 | 34/599 | 34/599 | 0 | جـــمــع |